**APSTIPRINĀTS**

**ar AS „Olaines ūdens un siltums”**

**iepirkumu komisijas**

**2018.gada 18.jūnija sēdes lēmumu**

**Cenu aptaujas**

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”

(iepirkums IDN: AS OŪS 2018/11)

**NOLIKUMS**

Cenu aptaujas paredzamā līgumcena ir zem LR likumā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” noteikto iepirkuma procedūru piemērošanas līgumcenu robežvērtībām

Olainē, 2018

SATURA RĀDĪTĀJS

[1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 3](#_Toc516750357)

[2. Piegādātājs, Pretendents, Komisija 3](#_Toc516750358)

[3. Piekļuve cenu aptaujas dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi 3](#_Toc516750359)

[4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 3](#_Toc516750360)

[5. Objekta apskate dabā 4](#_Toc516750361)

[6. Piedāvājums 4](#_Toc516750362)

[7. Piedāvājuma nodrošinājums 5](#_Toc516750363)

[8. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā 6](#_Toc516750364)

[9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 6](#_Toc516750365)

[10. Iesniedzamie dokumenti 7](#_Toc516750366)

[11. Piedāvājumu izvērtēšana 8](#_Toc516750367)

[12. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 9](#_Toc516750368)

[13. Iepirkuma līgums 10](#_Toc516750369)

[14. Iepirkuma komisija 10](#_Toc516750370)

[Pielikumi 11](#_Toc516750371)

[A pielikums: Tehniskā specifikācija 12](#_Toc516750372)

[B pielikums: Tehniskais projekts 16](#_Toc516750373)

[C pielikums: Iepirkuma līguma veidne 17](#_Toc516750374)

[D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 22](#_Toc516750375)

[D1 pielikums: Pieteikuma dalībai cenu aptaujā veidne 23](#_Toc516750376)

[D1.1 pielikums: Informācijas par pretendentu veidne 25](#_Toc516750377)

[D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 26](#_Toc516750378)

[D3 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne 28](#_Toc516750379)

[D4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne 29](#_Toc516750380)

[D5 pielikums: Vadošo speciālistu saraksta veidne 30](#_Toc516750381)

[D6 pielikums: Vadošo speciālistu pieredzes apraksta veidne 31](#_Toc516750382)

[D7 pielikums: Piedāvāto izstrādājumu saraksta veidne 32](#_Toc516750383)

[D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 33](#_Toc516750384)

[D8.1 pielikums: Veicamo darbu saraksti 35](#_Toc516750385)

1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

**Pasūtītājs**:

Nosaukums: AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģistrācijas numurs: 50003182001

Juridiskā un pasta adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Tīmekļvietne: [www.ous.lv](http://www.ous.lv)

Norēķinu rekvizīti: AS “Citadele banka”

Konts: LV15PARX0015699680001

**Pasūtītāja kontaktpersona**:

AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis Viesturs Liepa

e-pasts: viesturs.liepa@ous.lv

tālruņa numurs +371 67963102, mobilā tālruņa numurs +371 26411988.

1. Piegādātājs, Pretendents, Komisija
	1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
	2. Pretendents ir Piegādātājs vai Piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurš ir iesniedzis piedāvājumu šajā cenu aptaujā.
	3. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst šī Nolikumā 9.punktā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	4. Pretendentu cenu aptaujas ietvaros pārstāv:
2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);
3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);
4. personu apvienību pārstāvēt tiesīgā persona, saskaņā ar personu apvienības savstarpējo vienošanos, vai visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība);
5. Pretendenta pilnvarota persona.
	1. Cenu aptauju veic ar Pasūtītāja valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2017.gada 14.marta rīkojumu Nr.66 nozīmēta Pasūtītāja iepirkumu komisija.
6. Piekļuve cenu aptaujas dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi
	1. Ar visiem cenu aptaujas dokumentiem var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē [www.ous.lv](http://www.ous.lv) sadaļā “Iepirkumi” (http://www.ous.lv/lv/iepirkumi/) un Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi” ([http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/](http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/%3Awide/)), kur tiem ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Abās tīmekļvietnēs tiek publicēta identiska informācija.
	2. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo cenu aptauju, tiks publicēta Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā piekļuve.
	3. Saziņa cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (elektroniski).
	4. Saziņas dokumentu nosūta uz Nolikuma 1.punktā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu un tajā ietver cenu aptaujas nosaukumu.
	5. Par dokumenta saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtā dokumenta vai elektroniski saņemtā dokumenta reģistrācijas datumu AS “Olaines ūdens un siltums”. Ārpus AS “Olaines ūdens un siltums” noteiktā darba laika elektroniski saņemtajiem saziņas dokumentiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
	6. Papildu informāciju par Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to uz nolikuma 1.punktā noteikto pasta adresi vai kontaktpersonas e-pastu. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus (vienā dienā) ar papildu informācijas nosūtīšanu tās pieprasītājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs, norādot arī uzdoto jautājumu.
7. Informācija par iepirkuma priekšmetu
	1. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā saskaņā ar visu cenu aptaujas dokumentu (t.sk. Nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, izstrādāto būvprojektu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.
	2. Darbu izpildes termiņš: 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas.
	3. Darbu veikšanas vieta: Pārolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2114, Latvija.
	4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu cenu aptaujas priekšmetu.
8. Objekta apskate dabā

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina objekta apskati dabā individuāli pēc ieinteresētā piegādātāja ierosinājuma ar Nolikuma 1.punktā noteikto kontaktpersonu saskaņotā laikā.

1. Piedāvājums
	1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
		1. Piedāvājumus var iesniegt līdz **2018.gada 18.jūlijam plkst.11.00** AS „Olaines ūdens un siltums” sekretariātā (8.kabinetā) Kūdras ielā 27, 3.stāvā, Olainē, Olaines novads,LV-2114,Latvija, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot Nolikuma 6.1.4.punktā noteiktos gadījumus.
		2. Piedāvājumi tiks atvērti AS „Olaines ūdens un siltums” telpās Kūdras iela 27, 3. stāvā, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
		3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
		4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	2. Piedāvājuma derīguma termiņš
		1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
		2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
		3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
	3. Piedāvājuma noformējums
		1. Piedāvājums sastāv no viena sējuma, kurā ietvertas šādas daļas:
2. Pieteikums dalībai cenu aptaujā un Kvalifikācijas dokumenti, saskaņā ar Nolikuma 10.1 un 10.2.punktu;
3. Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.3.punktu;
4. Finanšu piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.4.punktu.
	* 1. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu, atbilstoši nolikuma 6.3.4.punkta prasībām caurauklotu, piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu.
		2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls.
		3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
5. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
6. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
7. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
	* 1. Dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā Pretendenta vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
		2. Dokumentu kopijas iesniedzamas Pretendenta vai notariāli normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecinātas.
		3. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, atbilstoši Nolikuma 2.4.punktam.
			1. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku vai piesaistīto personu, paraksta, kā arī dokumentu atvasinājumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai piesaistītā persona, ievērojot Nolikuma 2.4.punktānoteikto.
		4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu vienā sējumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss sējums ir atbilstoši caurauklots.
		5. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, kas nodrošina, lai tajā iekļautā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim un uz kura norāda:
8. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
9. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
10. Atzīmi “Piedāvājums”,
11. Cenu aptaujas nosaukumu un identifikācijas numuru,
12. Atzīmi “Neatvērt līdz **2018.gada 18.jūlijam plkst.11.00**
	* 1. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
13. Piedāvājuma nodrošinājums
	1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. Ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu, Piedāvājumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu.
	2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
14. līdz piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts Nolikuma 6.2.1.punktā;

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, paraksta būvdarbu līgumu.

* 1. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta būvdarbu līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

* 1. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež Pretendentam pēc Pretendenta pieprasījuma šādā kārtībā:
1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis būvdarbu līgumu, - pēc būvdarbu līguma parakstīšanas;
2. pārējiem Pretendentiem - pēc būvdarbu līguma noslēgšanas;
3. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā
	1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības cenu aptaujā šādos gadījumos:
		1. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro.* Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
		2. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
		3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai nav sniedzis prasīto informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.
	2. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā attiecas uz Pretendentu, kā arī uz:
5. personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);
6. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst cenu aptaujas Nolikumā noteiktajām prasībām.
7. Pretendenta kvalifikācijas prasības
	1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
		1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
		2. Pretendents vai tā piesaistītā persona to darbu izpildei, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts vai līdz darbu uzsākšanai būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā
	2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
		1. Pretendenta gada vidējais finanšu (neto) apgrozījums būvniecības jomā iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2015.g., 2016.g.un 2017.g.) laikā pārsniedz EUR 500 000,- (pieci simti tūkstoši euro). Gadījumā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tā finanšu apgrozījumam ir ne mazāks kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika periodā (kopš dibināšanas brīža).
		2. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un uzvaras gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz atbildošs sabiedrības līgums.
		3. Ja Pretendents balstās un citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Nolikuma 9.2.1.punktā prasītais finanšu apgrozījuma apmērs attiecināms uz Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās.
	3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
		1. Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis:
8. ārējā ūdensvada vai spiedkanalizācijas ar diametru vismaz Dn 110 izbūves darbus kopgarumā. vismaz 3000 m. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājiem;
9. vismaz vienas pazemas būves (vismaz 3,5 m dziļumā) ar platību virs 30 m2 no monolīta dzelzsbetona izbūves darbus. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājiem.
	* 1. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt šādus vadošos speciālistus:
10. **Ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāju** ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā, kurš iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir vadījis ārējā ūdensvada vai spiedkanalizācijas ar diametru vismaz Dn110 izbūves darbus vismaz 3000 m kopgarumā. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājiem;
11. **Ēkas būvdarbu vadītāju** ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanas jomā, kurš iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir vadījis vismaz vienas vismaz vienas pazemas būves (vismaz 3,5 m dziļumā) ar platību virs 30 m2 no monolīta dzelzsbetona izbūves darbus. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājiem;
12. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāju** ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu atbilstošu būvprakses sertifikātu līgumā paredzēto elektroietaišu izbūve darbu vadīšanas jomā;
13. **Ceļu izbūves darbu vadītāju** ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu atbilstošu būvprakses sertifikātu līgumā paredzēto ceļu būvdarbu vadīšanas jomā.
	* 1. Lai izpildītu Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām izvirzītās prasības, Pretendents var balstīties uz citu piegādātāju iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents un persona, uz kuras tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, uzvaras gadījumā izveido personālsabiedrību vai noslēdz atbildošu sabiedrības līgumu.
14. Iesniedzamie dokumenti
	1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā
		1. Pretendenta pieteikumu dalībai cenu aptaujā sagatavo atbilstoši veidnēm Nolikuma pielikumā (D1 un D1.1 pielikumi). Pretendenta pieteikumam dalībai cenu aptaujā jāpievieno:
15. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums);
16. Personu apvienības, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visu dalībnieku parakstīta dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, personu apvienības (pretendenta) nosaukumu un adresi, dibināšanas mērķi un darbības termiņu, pārstāvības tiesību piešķiršanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem);
17. Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma 9 punkta prasībām, vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu un atbildības un resursu sadalījumu;
18. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus (kas noteikti Nolikuma 10.2.punktā).
	1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
		1. Informācija par Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs (2015.g.,2016. un 2017.g.) gadiem, D3 pielikums.
		2. Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei, D4 pielikums.
		3. Piedāvāto vadošo speciālistu saraksts, saskaņā ar Vadošo speciālistu saraksta veidni, veidni D5 pielikums.
		4. Piedāvātā ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts atbilstoši Vadošo speciālistu pieredzes apraksta veidnei, D6 pielikums.
		5. Ēku būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts atbilstoši Vadošo speciālistu pieredzes apraksta veidnei, D6 pielikums.
	2. Tehniskais piedāvājums
		1. Galveno izstrādājumu saraksts saskaņā ar Piedāvāto izstrādājuma saraksta veidni, D7 pielikums.
		2. Detalizēts darbu izpildes laika grafiks brīvā formā, norādot izpildāmos darbus un veicamos pasākumus, tai skaitā nepieciešamos saskaņojumus un pārbaudes, un nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, kā arī laika grafikam atbilstošu atbildīgo būvdarbu vadītāju un tehnikas noslodzi.
	3. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (D8 pielikums). Papildus papīra formātam, Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā Excel formātā.

1. Piedāvājumu izvērtēšana
	1. Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
	2. Iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.
	3. Pēc Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudes, iepirkuma komisija pārbauda vai Piedāvājuma tāmēs (D9.1 pielikums) nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Pārbaude tiek veikta visiem iesniegtajiem piedāvājumiem.
		1. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo, un, vērtējot piedāvājumus, ņem vērā kļūdu labojumus. Par aritmētisko kļūdu labojumiem komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā aritmētikās kļūdas labotas.
	4. Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes, gadījumā, ja iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendentu piedāvātās līgumcenas ir pārāk lielas vai pārsniedz paredzamos finanšu līdzekļus, iepirkuma komisija var piedāvāt viesiem pretendentiem iespēju pārskatīt piedāvājuma tāmes un samazināt tās izmaksas, nemainot pārējo piedāvājumu.
		1. Ja pretendents pēc iepirkuma komisijas piedāvājuma, iesniedz jaunas piedāvājuma tāmes un samazina piedāvāto līgumcenu, komisija atkārtoti veic nolikuma 11.3.punktā noteikto pārbaudi. Tālāk vērtējot piedāvājumus, vērā tiek ņemtas samazinātās līgumcenas.
	5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu bez PVN.
		1. Tālāk tiek vērtēts tikai Nolikuma 11.5.punkta kārtībā izvēlētais piedāvājums. Ja izvēlētais piedāvājums turpmākajā vērtēšanas norisē tiek noraidīts jebkurā no vērtēšanas etapiem, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu un veic izvēlētā piedāvājuma vērtēšanu Nolikumā noteiktajā kārtībā.
	6. Iepirkumu komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājums, kurš neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīts.
		1. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.
		2. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, tā pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem[[1]](#footnote-1), kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai;
		3. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
	7. Iepirkuma komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta un personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai.
		1. Iepirkuma komisija pārbaudi veic, izmantojot publiskās datubāzēs pieejamo attiecīgo informāciju un Piedāvājuma kvalifikācijas dokumentos sniegtās ziņas. Informācija par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētu pretendentu apgrozījumu būvniecības jomā tiek pārbaudīta publiski pieejamā datu bāzē internetā [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv).
		2. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pārbaudāmā Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
		3. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta kvalifikācijas apliecināšanai sniegto ziņu patiesumu, tā var pieprasīt pretendentam iesniegt pierādījumus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.
		4. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts, ja pārbaudāmais Pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:
2. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst visām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai
3. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
	1. Iepirkuma komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, kas noteikti Nolikuma 8.punktā.
		1. Iepirkuma komisija pārbaudi veic Elektronisko iepirkumu sistēmas datu bāzē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) e-izziņu apakšistēmā saņemot attiecīgas e-izziņas;
		2. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
		3. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
		4. Ja uz Pretendentu vai Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām ir attiecināms kāds no Nolikuma 8.1.punktā noteiktajiem nosacījumiem dalībai cenu aptaujā, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
	2. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam ar Nolikuma prasībām atbilstošu kvalifikāciju, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un uz kuru neattiecas nolikuma 8.1. un 8.2.punktos noteiktie nosacījumiem dalībai cenu aptaujā.
4. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
	1. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iepirkuma komisija vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Informācija Pretendentiem tiek nosūtīta uz Pretendentu piedāvājumos norādītajām e-pasta adresēm, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
5. Iepirkuma līgums
	1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).
	2. Līgumu Pretendents paraksta Pasūtītāja noteiktā termiņā, kas nav mazāks par 5 (piecām) darba dienām pēc uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas Pretendentam.
	3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, tas atbilstoši Nolikuma 12.1.punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem.
6. Iepirkuma komisija
	1. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanai var pieaicināt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par Piedāvājumiem.
	2. Iepirkumu komisija ir tiesīga nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgai Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Iepirkumu komisija nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.
	3. Iepirkumu komisija var pārtraukt cenu aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) Nolikumā noteiktajā saziņas veidā informējot visus Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs.

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

## 1. Ievads

Izpildot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus, ir jāievēro LR Būvniecības likums, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citi saistīti normatīvie akti, kas attiecas uz šādu būvdarbu veikšanu.

Šīs Tehniskās Specifikācijas ir jāizmanto kopā ar tehniskā projekta dokumentāciju, kurā ir ietverta paskaidrojošā daļa un tehniskie risinājumi.

Avansa maksājums nevar pārsniegt 20% no piedāvātās līgumcenas.

Garantijas termiņš izpildītājiem darbiem nevar būs īsāks par 5 (pieciem) gadiem no darbu nodošanas, rūpnieciski izgatavotājiem izstrādājumiem – saskaņā ar ražotāja noteikto, bet ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no darbu nodošanas.

Nolikumā minēto tirdzniecības marku izstrādājumi var tikt aizstāti ar ekvivalentiem citu tirdzniecības marku izstrādājumiem.

Darbu izpildes termiņš nevar pārsniegt 6 (sešus) mēnešus no līguma noslēgšanas.

## 2. Darbu apjomi

Līgums ietver visas tehniskajā projektā norādītās piegādes un būvdarbus.

Darbu apjomu saraksti doti Nolikuma 8.1.pielikumā.

## 3. Uzmērīšanas darbi

### 3.1 Vispārīgi

Visu uzmērīšanu veiks kvalificēts darbaspēks, ar labā stāvoklī esošām iekārtām. Iekārtas, īpaši mērinstrumenti, tiks pārbaudīti pirms darbu uzsākšanas un tad, kad būs iemesls uzskatīt, ka ir nepieciešama tā koriģēšana.

Visi uzstādītie stabiņi un mietiņi tiks skaidri apzīmēti.

### 3.2 Līmeņi un atzīmes

Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim pagaidu līmeņa lielumi un atzīmju izvietojums, kurus tas gatavojas izmantot.

Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka rasējumos norādītās augstuma atzīmes ir korektas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies apspriest kādu augstuma atzīmi, Pasūtītāja pārstāvim tiks iesniegts tas augstuma atzīmju saraksts, kuri tiek uzskatīti par kļūdainiem un izlabos atzīmes. Esošā pamatne, kas atbilst apspriežamām atzīmēm, netiks aiztikta, pirms nav saņemts Inženiera lēmums par to, kā izlabot augstuma atzīmes.

### 3.3 Cauruļvadu izbūve

Cauruļvadi tiks izbūvēti saskaņā ar projekta rasējumiem. Kur nav pieejami precīzi dati, Būvuzņēmējs veiks nepieciešamos aprēķinus no tiem datiem, kas doti rasējumos.

Cauruļvadi un atbilstošās struktūras tiks atzīmētas tādā veidā, lai Pasūtītāja pārstāvis var pārbaudīt darbu atbilstību projektam. Celtniecības darbu gaitā atzīmes tiks pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka cauruļvadi ir iebūvēti atbilstoši tehniskajā projektā norādītajam, vai atbilstoši saskaņotajām izmaiņām.

Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītāja pārstāvim informāciju par pagaidu atzīmēm un piesaistes punktiem, kurus tas iesaka izmantot uzmērīšanai.

## 4. Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode

Visi ekskavatori, sūkņi, kompresori, drupināšanas un sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtas, veidņi, vibratori, blietes, pāļu dzīšanas un citas iekārtas, ko Būvuzņēmējs lietos Darbu veikšanai, būs tāda tipa un izmēra, un tiks lietotas tādā veidā, kā Pasūtītāja pārstāvis apstiprinās.

Būvuzņēmējs pielietos darbu veikšanas metodi, ko apstiprinājis Pasūtītāja pārstāvis. Tādas metodes apstiprināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par atbilstošu un drošu Darbu veikšanu.

Ja rodas tādi apstākļi, ka, pēc Pasūtītāja pārstāvja viedokļa, ir nepieciešams izmainīt darbu veikšanas metodi, vai atlikt jebkuras iekārtas lietošanu, uz laiku vai pastāvīgi, neskatoties uz to, ka Pasūtītāja pārstavis iepriekš apstiprinājis darbu veikšanas metodi, iekārtas izmērus un tipu, vai nu iesāktai Darbu daļai vai jebkurai citai Darbu daļai, Būvuzņēmējs nekavējoties ieviesīs citu apstiprinātu darbu veikšanas metodi, vai lietos citu apstiprinātu iekārtu, un neizvirzīs pretenzijas Pasūtītājam par izmaksām, kas radušās izmainot darbu veikšanas metodi vai apturot darbus.

## 5. Celtniecības metožu maiņa

Ja celtniecības metode īpašai Darbu daļai ir detalizēta vai aprakstīta Līguma dokumentos, vai arī to var no tiem saprātīgi izsecināt, Būvuzņēmējs visu laiku ievēros tādu celtniecības metodi, ja vien tas pirms tam nebūs saņēmis Pasūtītāja pārstāvja apstiprinājumu alternatīvai celtniecības metodei.

Neskatoties uz to, ka Pasūtītāja pārstāvim, apstiprinot celtniecības metodes izmaiņas, vajadzētu tajā pašā laikā apstiprināt arī izmaiņas izmaksās tādu darbu veikšanai, par darbu tiks maksāts tā, it kā tas tiktu veikts ar tādu celtniecības metodi, kā detalizēts vai aprakstīts vai saprātīgi noprotams no Līguma dokumentiem.

## 6. Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana

Pasūtītāja pārstāvis noorganizēs nepieciešamo vietu apsekošanu kopā ar Būvuzņēmēju un ceļu uzturēšanas institūcijām, īpašniekiem un nomniekiem, lai noteiktu to ceļu un zaļo zonu stāvokli, ko var skart Darbi.

Pirms jebkura darba uzsākšanas, kas var skart ceļus, īpašumus, laukumus un zaļās zonas, Būvuzņēmējs rakstiski apstiprinās Pasūtītāja pārstāvim attiecīgās apskates veikšanu, iesniedzot apsekošanas aktu ar faktiskās situācijas aprakstu un foto fiksāciju.

## 7. Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējs izplānos un uzstādīs visu nepieciešamo nožogojumu, un citas aizsargājošas struktūras, un pieņems visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātos pret cilvēku traumām un īpašumu bojājumiem.

Ja tiks atklāts bojājums, Būvuzņēmējs tūlīt informēs Pasūtītāja pārstāvi un iesaistīto īpašnieku un veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu bojājumu.

Projekta rasējumos ir parādīti zināmie cauruļvadi un kabeļi. Lai novērstu bojājuma izraisīšanu, Būvuzņēmējs konsultēsies ar atbilstošām institūcijām un apkalpojošām organizācijām, un veiks pats savus uzmērījumus.

Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu komunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, viņš informēs Inženieri un iespējamo īpašnieku pirms darbu turpināšanas.

## 8. Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra

Par visām pretenzijām, kuras Būvuzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz lietām, par kurām tam, saskaņā ar Līgumu, jāatlīdzina Pasūtītājam, tam bez kavēšanās jāpaziņo Pasūtītāja pārstāvim, kurš savukārt līdzīgi nodos Būvuzņēmējam jebkuras pretenzijas vai brīdinājumus, kas varētu būt iesniegti tieši Pasūtītāja pārstāvim.

Līdzīga informācijas apmaiņa tiks veidota arī attiecībā uz visām sūdzībām, kas varētu tikt saņemtas.

## 9 Ceļu uzturēšana tīrībā

Būvuzņēmējs veiks visus saprātīgus pasākumus, lai novērstu Būvlaukumā iebraucošā un izbraucošā transporta dubļu un būvgružu piesārņojumu uz pieguļošiem ceļiem, vai gājēju celiņiem, un ātri aizvāks jebkādus materiālus, kas izbiruši.

## 10. Tīrība būvlaukumā

Būvuzņēmējs būs atbildīgs par atbilstošu Būvlaukuma un Darbu uzturēšanu un apkopšanu un aizvāks no Būvlaukuma būvgružus un citus atkritumus, tiklīdz tie radīsies. Materiāli un iekārtas tiks novietotas un uzglabātas akurātā veidā.

## 11. Progresa fotogrāfijas

Būvuzņēmējs noorganizēs Darbu fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas aptvers dažādas Darbu pakāpes tādā mērā, kā Pasūtītāja pārstāvis uzskatīs par vajadzīgu.

Visām fotogrāfijām būs norādīts uzņemšanas datums un īss Darbu apraksts, ieskaitot skata virzienu un piesaisti.

Visu fotogrāfiju autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam un negatīvi (vai informācijas nesēji - diski utml.) ar fotogrāfijām tiks iesniegti Pasūtītāja pārstāvis 4 nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas netiks izmantotas nekādiem mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi.

## 12. Materiālu kvalitāte un piegāde

Visi materiāli būs ne zemākā kvalitātē, kā norādīts tehniskajā projektā. Tie tiks iegādāti no Pasūtītāja pārstāvja apstiprinātiem ražotājiem.

Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītāja pārstāvim attiecīgo firmu nosaukumus, no kurām tas piedāvā iegādāties materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai.

Būvuzņēmējs nepasūtīs nekādus materiālus no jebkādām citām firmām, pirms nebūs iepriekš saņemta Pasūtītāja pārstāvja piekrišana.

Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītāja pārstāvim materiālu paraugus.

 Pirms paraugu iesniegšanas Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka tie atbilst materiāliem, kurus tas nodomājis pielietot. Būvuzņēmējs iesniegs arī rasējumus, kādus Pasūtītāja pārstāvis varētu pieprasīt, kas detalizēti raksturo iegādei piedāvātos materiālus.

Ja celtniecības perioda laikā Būvuzņēmējs piegādās materiālus, kas pēc Pasūtītāja pārstāvja viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina materiālu piegādātājs. Šo nomaiņu jāapstiprina Pasūtītāja pārstāvim. Būvuzņēmējs segs visas izmaksas, kas saistītas ar tādu materiālu iegādi. Tikai Pasūtītāja pārstāvis izlems par materiālu, ko Būvuzņēmējs atvedis uz Būvlaukumu, derīgumu un kvalitāti.

## 13. Paraugi testēšanai

Būvuzņēmējs dos Pasūtītāja pārstāvim visas iespējas saņemt testēšanai paraugus materiāliem, kas tiek, vai kurus plānots lietot darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs testēšanai, netiks aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot, vai tiks dots rīkojums to aizvākt.

B pielikums: Tehniskais projekts

Būvprojekts pieejams Nolikuma 3.1.punktā norādītājās tīmekļvietnēs pie pārējiem cenu aptaujas dokumentiem*.*

C pielikums: Iepirkuma līguma veidne

**Līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Olainē **2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**AS “Olaines ūdens un siltums”**, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās <amats, vārds, uzvārds> un <amats, vārds, uzvārds> personā, kuri rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem no vienas puses un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem no otras puses, abi kopā turpmāk saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

1. **Līguma priekšmets.**
	1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, saskaņā ar cenu aptaujas “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/11 nolikuma prasībām un Izpildītāja Piedāvājumu cenu aptaujai. Izpildāmo Būvdarbu apjomi un izmaksas ir norādītas Līgumam pievienotājās tāmes.
	2. Puses ir vienojušās, ka par kvalitatīvu un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto Būvdarbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam līguma summu, bez PVN, **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). PVN tiek piemērots saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.
2. **Pušu tiesības un pienākumi**
	1. Izpildītājam ir tiesības:
		1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pabeigtiem darbiem objektā;
		2. Būvdarbu izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru ir kvalificēti tiem nododamo darbu izpildei.
	2. Izpildītājs apņemas:
		1. Izpildītājs iesniedz par labu Pasūtītajam noformētu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantiju par savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi, kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no Līguma 1.2.punktā noteiktās Līguma summas. Garantijai jābūt spēkā visu Līguma noteikto Darbu izpildes laiku plus 42 dienas. Izpildītājs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju, par to nesaņemot darba izpildes termiņa pagarinājumu;
		2. līdz būvdarbu uzsākšanai iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja un tā piesaistītā būvdarbu vadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises saskaņā ar LR MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
		3. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā;
		4. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt 6 (sešu ) mēnešu laikā;
		5. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;
		6. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;
		7. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;
		8. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas un montāžas darbus;
		9. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu atbilstības sertifikātiem
		10. darbu izpildē piesaistīt cenu aptaujai iesniegtajā Izpildītājā piedāvājumā norādītos vadošos speciālistus.
	3. Pasūtītājam ir tiesības:
		1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;
		2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.
	4. Pasūtītājs apņemas:
		1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;
		2. nozīmēt atbildīgās personas darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.
3. **Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.**
	1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), bez PVN.
	2. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, atbilstošas avansa maksājuma garantijas saņemšanas (saskaņā ar Līguma 1. pielikumu) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam avansu <skaitlis>% apmērā no Līguma summas.
	3. Pēc Izpildītāja iesniegto starpposma aktu apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summas tiks samazināta par:
* izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes <skaitlis> % no maksājuma;
* Līguma ieturējuma nauda 10 % no starpposma maksājuma summas.
	1. Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 15 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
	2. Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā, Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 15 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (Līguma 2. pielikums), kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
1. **Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.**
	1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude nebūs iespējama.
	2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.
2. **Garantijas.**
	1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti <skaitlis cipariem un vārdiem> gadu un pielietoto materiālu kvalitāti <skaitlis cipariem un vārdiem> gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas.
	2. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas, vai cita ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā.
	3. Ja garantijas periodā radušos defektu rezultātā tiek traucēta ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana vai nepieciešama nekavējoša avārijas seku likvidēšana, Izpildītājs uzsāk defektu novēršanu divu stundu laikā no paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja.
	4. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma 5.2. un 5.3.punktos norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.
3. **Līgumslēdzēju atbildība.**
	1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.
	2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no Līguma summas.
	3. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.
	4. Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
4. **Pārējie noteikumi.**
	1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
	2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš piecu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.
	3. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, tai skaitā:
* Līguma teksts uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām;
* Cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas uz 3 (trīs) lapām;
* Tāmes uz \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām;
* Izpildītāja tehniskais piedāvājums uz \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām;
* Vadošo speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas;
* Avansa maksājuma garantijas veidne iz 1 lapas.
* Ieturējuma naudas garantijas veidne iz 1 lapas.

Līgums ir cauršūts un abu pušu parakstīts. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

1. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:  **AS “Olaines ūdens un siltums”**vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001,Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114,Norēķ. konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Banka: AS „Citadele banka”Tālr.67963102; e-pasts: info@ous.lvValdes priekšsēdētājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<V.Uzvārds>Valdes loceklis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<V.uzvārds> | Izpildītājs: |
|  |  |

**Līguma Pielikumi**

Pielikums Nr.1

AS „Olaines ūdens un siltums”

reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

 Olaines novads , LV-2114

**AVANSA MAKSĀJUMA** **GARANTIJA**

**Līguma (<Līguma nosaukums>) (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā Pasūtītājs, rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītājs nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs )

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma (<Līguma nosaukums>) (Nr.<līguma numurs>); turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> EUR ) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[2]](#footnote-2).

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Uzņēmēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Apakšuzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| <Bankas zīmoga nospiedums> |

Pielikums Nr.2.

AS „Olaines ūdens un siltums”

reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

 Olaines novads , LV-2114

**IETURĒJUMA NAUDAS** **GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ.nr.50003182001 pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

1. nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
2. šo defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>] |

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai cenu aptaujā veidne

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”**

**(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais.reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās cenu aptaujas **“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)** nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs >

<adrese>

ar šo iesniedzam savu piedāvājumu cenu aptaujai.

1. Apņemamies:
2. veikt būvdarbus saskaņā ar cenu aptaujas Nolikumu, tai skaitā Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums), Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums), ievērojot līguma (C pielikums) nosacījumus (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

1. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),
2. veikt Būvdarbus saskaņā ar mūsu Piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;
3. nodrošināt garantijas termiņu būvdarbiem <skaitlis cipariem un vārdiem> gadi[[3]](#footnote-3), rūpnieciski izgatavotajiem izstrādājumiem – <skaitlis cipariem un vārdiem> gadi[[4]](#footnote-4).
4. Mūsu piedāvātais darbu izpildes termiņš ir <skaitlis>[[5]](#footnote-5) mēneši no līguma parakstīšanas.
5. Avansa maksājums[[6]](#footnote-6): <skaitlis> % no piedāvātās līgumcenas.
6. Piedāvājums ir spēkā60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
7. Apliecinām, ka uz <ierakstīt pretendenta un piesaistīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, nosaukumu> nav attiecināmi Nolikuma 8.punktā noteiktie nosacījumi pretendentu dalībai cenu aptaujā.
8. Apliecinām, ka Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
9. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

|  |
| --- |
| <Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs > |
| <Adrese>][[7]](#footnote-7) |

|  |
| --- |
| <Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums > |
| <Reģistrācijas numurs > |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> z.v. [[8]](#footnote-8) |
|  |

D1.1 pielikums: Informācijas par pretendentu veidne

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU[[9]](#footnote-9)**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”**

**(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Status piedāvājumā: |
| 2. | Nosaukums: |
| 3. | Reģistrācijas numurs: |
| 4. | Būvkomersanta reģistrācijas numurs: |
| 5. | Juridiskā adrese, pasta indekss: |
| 6. | Kontaktpersona: |
| 7. | Telefons: |
| 8. | Bankas rekvizīti:  |
| 9. | Interneta tīmekļvietnes adrese: |
| 10. | E-pasts[[10]](#footnote-10): |
| 11. | Personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds: |
| 12. | Paraksts: |
| 13. | Dokumenta nosaukums, kas apliecina tiesības pārstāvēt uzņēmumu:  |

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

 Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Cenu aptaujai

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs >

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās cenu aptaujas „<Cenu aptaujas nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka cenu aptaujas nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt būvdarbu līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz būvdarbu līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[11]](#footnote-11) un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[12]](#footnote-12). Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| <Bankas zīmoga nospiedums> |

 D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

 Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Cenu aptaujai

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs >

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās cenu aptaujas „<Cenu aptaujas nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka cenu aptaujas nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
2. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt būvdarbu līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz būvdarbu līgumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu 5 dienu laikā.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[13]](#footnote-13) un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[14]](#footnote-14) Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> |

D3 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU[[15]](#footnote-15)

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”**

**(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

*[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums** | **Gads** | **2015** | **2016** | **2017** | **vidējais** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=(3+4+5)/3* |
|  | **Neto apgrozījums būvdarbos (EUR bez PVN)** |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS[[16]](#footnote-16)

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

*[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums (Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās)*** | ***Pasūtītājs***  | ***Izpildes termiņš*** *(no uzsākšanas līdz nodošanai pasūtītājam)****, vieta*** *(adrese)* | ***Objekta nosaukums******un līguma summa EUR, bez PVN.***  | ***Veikto būvdarbu apraksts[[17]](#footnote-17)******(obligāti norādīt visu prasīto informāciju, skatīt zemsvītras atsauci)*** | ***Statuss objektā (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)*** | ***Pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija (tālrunis)***  |
| Līdz 2018.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gads |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D5 pielikums: Vadošo speciālistu saraksta veidne

VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”**

**(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amata nosaukums | Vārds, Uzvārds | Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, institūcija, kas izsniedza sertifikātu |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājs |  |  |
| Ēku būvdarbu vadītājs  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs  |  |  |
| Ceļu būvdarbu vadītājs  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D6 pielikums: Vadošo speciālistu pieredzes apraksta veidne

**VADOŠĀ SPECIĀLISTA PIEREDZES APRAKSTS[[18]](#footnote-18)**

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

1. **Vārds, Uzvārds:**
2. **Sertifikāta numurs un izdošanas datums:**
3. **Pašreizējā darba vieta, amats:**
4. **Vadītie būvdarbi, kuri apliecina, ka mana pieredze atbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvobjekta nosaukums, adrese** | **Līguma summa, euro, bez PVN** | **Pasūtītājs,****pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija** | **Statuss līguma izpildē** | **Būvdarbu izpildes laika periods[[19]](#footnote-19)**  | **Īss veikto darbu apraksts[[20]](#footnote-20)**  |
| … |  |  |  |  | <**Obligāti norādīt**Ūdensapgādes un kanalizācijas darbu vadītājam: izbūvēto ārējo ūdensvadu vai spiedkanalizācijas diametrus un katra diametra garumu metros. Apliecināt, ka darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam.Ēku būvdarbu vadītājam: būves platību kvadrātmetros, tai izbūvēto monolīta dzelzsbetona pazemes konstrukciju dziļumu metros un būves galvenos izbūvētos būvelementus; apliecināt, ka darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam> |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotajai cenu aptaujai „<Cenu aptaujas nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Vārds, uzvārds> |
| <Paraksts> |
| <Datums> |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> veikšanā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>] |

D7 pielikums: Piedāvāto izstrādājumu saraksta veidne

**PIEDĀVĀTO IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS**

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”**

**(iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

*[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]*

| **Galvenie izstrādājumi**  | **Piedāvātais izstrādājums (ražotājs, marka, modelis, tips u.c.)** | **Galvenie tehniskie raksturlielumi** | **Vai izstrādājums atbilst būvprojekta prasībām** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ūdensvada caurules**  |  |  |  |
| **Kanalizācijas caurules**  |  |  |  |
| **Ugunsdzēsības hidranti**  |  |  |  |
| **Vakuuma kanalizācijas akas** |  |  |  |
| **Vakuuma kanalizācijas sistēma**  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

**Cenu aptaujai**

**“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/11)**

**Vispārējie nosacījumi**

Pretendentam jāņem vērā, ka veicamo darbu saraksta tabulas (D8.1pielikums) ir jāaizpilda ņemot vērā Tehniskās specifikācijas, Tehnisko projektu un Līgumu.

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo, aizpildot D9.1 pielikumā dotās tāmes. Papildus papīra formātam Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes, tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā, Excel formātā.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Aprēķinus veic, noapaļojot skaitļus līdz 2 cipariem aiz komata.

Nolikumā minēto tirdzniecības marku izstrādājumi var tikt aizstāti ar ekvivalentiem citu tirdzniecības marku izstrādājumiem.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

Veicamo darbu saraksta tabulā visi izmēri un apjomi ir doti metriskajā sistēmā.

Šajā līgumā izmantotā naudas vienība ir EUR. PVN norādāms tikai objekta koptāmē.

Vienības cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta atbilstošās tabulas ailēs līdz centa precizitātei.

**Cenu noteikšana par pabeigtu darbu**

Nosakot darbu un materiālu cenas, Uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

Ir paredzēts, ka Pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu atbilstoši visām līguma prasībām un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai Būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un tiem, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:

* par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem,
* par pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;
* par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdens piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;
* par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju, vai lai likvidētu radušos negadījumus;
* par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā, vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;
* par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;
* par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;
* par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja specifikācijās ir atļauts savādāks darba veids;
* par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;
* par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem, vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;
* par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas;
* par tehnoloģisko iekārtu pārbaudēm (atzinumu saņemšana no ieinteresētajām iestādēm);
* par visa veida nepieciešamajām apdrošināšanām;
* par būvgružu aizvešanu un noglabāšanu.

Tiks uzskatīts, ka tie darbi un materiāli, kuriem atsevišķi nebūs noteicis cenas vai cenu summas, ir segti ar citām cenām no veicamo darbu apjomu saraksta.

D8.1 pielikums: Veicamo darbu saraksti

**VEICAMO DARBU SARAKSTI**

Veicamo darbu saraksta tabulas (tāmes) pieejamas Excel formātā pie cenu aptaujas dokumentiem kā atsevišķs fails.

1. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi [↑](#footnote-ref-3)
4. Saskaņā ar ražotāja noteikto, bet ne mazāk kā 5 (pieci) gadi [↑](#footnote-ref-4)
5. Nevar pārsniegt 6 kalendāros mēnešus [↑](#footnote-ref-5)
6. Nevar pārsniegt 20% no piedāvātās līgumcenas [↑](#footnote-ref-6)
7. 5.punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai cenu aptaujā, ja Pretendents ir personu apvienība. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pieteikumu dalībai cenu aptaujā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi [↑](#footnote-ref-9)
10. Noradīt elektronisko adresi, kura tiks izmantota saziņai ar pretendentu [↑](#footnote-ref-10)
11. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! [↑](#footnote-ref-11)
12. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa! [↑](#footnote-ref-12)
13. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! [↑](#footnote-ref-13)
14. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa! [↑](#footnote-ref-14)
15. Ja pretendents balstās uz citu personu finansiālajām iespējām, norāda katras personas finanšu apgrozījumu un kopējo finanšu apgrozījumu. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sarakstā iekļauj informāciju par Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā tehniskās un profesionālās spējas atbilst Nolikuma 9.3.1.punkta prasībām [↑](#footnote-ref-16)
17. Norādīt tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktos noteikto prasību izpildi: izbūvēto ārējo ūdensvadu vai spiedkanalizācijas diametrus un katra diametra garumu metros; būves platību kvadrātmetros, tai izbūvēto monolīta dzelzsbetona pazemes konstrukciju dziļumu metros un būves galvenos izbūvētos būvelementus; apliecināt, ka darbi katrā norādītājā objektā ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājam un ēku būvdarbu vadītājam [↑](#footnote-ref-18)
19. Pēdējo piecu gadu laikā - 2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai [↑](#footnote-ref-19)
20. Darbu aprakstā sniedz informāciju tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu pārliecināties par vadošo speciālistu pieredzes atbilstību Nolikuma 9.3.2.punkta a. un b. apakšpunktu prasībām, norādot nepieciešos lielumus un mērvienības. [↑](#footnote-ref-20)