Cenu aptaujas

“Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku nomaiņas darbi”

(identifikācijas Nr.  SIA Z 2019/01)

nolikums

##### Jaunolainē, 2019

- sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN:  SIA Z 2019/01

„Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku  nomaiņas  darbi”

- Pasūtītājs – SIA „Zeiferti”, vienotais reģistrācijas numurs 40003419183, „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv.

- Cenu aptaujas priekšmets – daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku ( 32 gab.) piegādes, uzstādīšanas un apdares darbi, tai skaitā: Ēkas adrese; Durvju atrašanas vieta.; Durvju ailes izmēri (augstums(h) x platums (p)), mm; Durvju bloka apraksts.; Durvju bloku skaits, gab.. Meža iela 5 Jaunolaine, Olaines pagasts; Kāpņutelpas durvis; 2110X1350; Viena verama vērtne 2110 X 1000mm, veras no kreisās puses un neverams pildījums kreisajā pusē 2110X 350.; 3. Atkritumu vada telpas durvis; 2070X1090; Viena vērtne 2070X1090 mm, veras no labās puses; 3. Durvis pagrabam; 2080X940; Viena vērtne 2080X940 mm, veras no kreisās puses..; 3. Meža iela 6 Jaunolaine, Olaines pagasts; Durvju bloks Kāpņu telpa un pagraba durvis; 2130X2530; Esošās pagraba durvis 2130 X1000 mm , kāpņu telpas durvis 2130X1000 mm. Starp durvīm pildījums un 2130 X530mm, Durvis veras no vidus uz āru; 3. Baznīcas iela 3, Jaunolaine, Olaines pagasts; Durvju bloks Kāpņu telpa un pagraba durvis; 2200X2370; Esošās pagraba durvis 2200 X860 mm, kāpņu telpas durvis 2200X1020 mm. Starp durvīm pildījums un 2200 X450 mm. Durvis veras no vidus uz āru.; 4. Baznīcas iela 7, Jaunolaine, Olaines pagasts; Durvju bloks Kāpņu telpa un pagraba durvis; 2200X2200; Esošās pagraba durvis 2200 X1000mm, kāpņu telpas durvis 2200X1000 mm. Starp durvīm pildījums un 2200 X200 mm. Durvis veras no vidus uz āru; 2. Baznīcas iela 8, Jaunolaine, Olaines pagasts; Durvju bloks Kāpņu telpai; 2100X1140; Esošās durvis 2100 X1140 mm. Durvis veras no labās puses uz āru; 1. Baznīcas iela 9, Jaunolaine, Olaines pagasts; Durvju bloks Kāpņu telpa un pagraba durvis; 2120X2150; Esošās pagraba durvis 2120 X 900mm, kāpņu telpas durvis 2120X1000 mm . Starp durvīm pildījums un 2120 X250 mm. Durvis veras no vidus uz āru.; 2. Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pagasts; Kāpņutelpas durvis; 2150X1000; Viena vērtne 2150X100 mm, veras no labās puses; 3. Pagraba durvis; 1740X1000; Viena vērtne,1740X1000, mm veras no kreisās puses.; 3. Durvju bloks Kāpņu telpa un pagraba durvis; 2400X1890; Esošā pagraba durvis 2040X900 mm, kāpņu telpas durvis 2040X900mm. Starp durvīm pildījums 2040X90 mm, virs durvīm stikla paketes logi 360 X900 mm un 360 X900 mm. Durvis veras no vidus uz āru; 2. Atkritumu vada telpas durvis; 2050X1150; Viena vērtne 2050X1150 mm,veras no labās puses; 3. Kopā; 32. Vispārējās prasības – Rūpnieciski izgatavotas un krāsotas jaunas tērauda konstrukciju ārdurvju bloku siltinājumu konstrukcijas U=1,8 W/(m²K), tai skaitā: - Kāpņu telpu ieejas durvis aprīkotas ar aizvērējmehānismu, svaram līdz 100kg, un citu durvju ekspluatācijai nepieciešamo furnitūru (cilindriskā slēdzene, durvju rokturis, mehānisms durvju fiksēšanai atvērtā stāvoklī un atduri, lai novērstu durvju pārmērīgu atvēršanos (izlaušanu) u.tt.); - Atkritumu vada telpas durvis aprīkotas ar ekspluatācijai nepieciešamo furnitūru (cilindriskā slēdzene, durvju rokturis, mehānisms durvju fiksēšanai atvērtā stāvokli un atduri, lai novērstu durvju pārmērīgu atvēršanos (izlaušanu) u.tt.); - Pagraba durvis aprīkotas ar ventilācijas resti un durvju ekspluatācijai nepieciešamo furnitūru (cilindriskā slēdzene, durvju rokturis, mehānisms durvju fiksēšanai atvērtā stāvokli un atduri, lai novērstu durvju pārmērīgu atvēršanos (izlaušanu) u.tt); - Objektos, kur tas paredzēts saskaņā ar tehniskām specifikācijām, virs durvīm uzstādāmi virsgaismas logi (neveramas stikla paketes ). Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks visam iepirkuma apjomam – 8 (astoņas ) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

3. Piedāvājumu iesniegšana un noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā un Tehniskajās specifikācijās norādīto darba apjomu vienā  eksemplārā. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar -  Instrukcijām pretendentiem  (A. Sadaļa), Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskām specifikācijām  (C. sadaļa) un Pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa).

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt caurauklotam  un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2019.gada 27 .augustam, plkst.1200 jāiesniedz SIA „Zeiferti”  lietvedībā – „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, otrajā stāvā, tālrunis 67965897, vai jāiesūta elektroniski uz e-pastu: viesturs.liepa@ous.lv.

4. Nosacījumi Pretendentu izslēgšanai no dalības  cenu aptaujā un Pretendentu atlases (kvalifikācijas)  kritēriji

### 4.1. Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā, gadījumā, ja:

### 4.1.1. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts;

### 4.1.2. Pretendentam vai personai, uz kuras iespējām un kvalifikāciju Pretendents Iepirkuma procedūrā  balstās  Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, piedāvājuma iesniegšanas dienā ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

4.2. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

- 4.2.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga veida un apjoma  darbus:

- ka darbu izpildītājs ir realizējis vismaz vienu līgumu, kura ietvaros ir veikti  vismaz 10 rūpnieciski izgatavotu tērauda konstrukciju ārdurvju  bloku piegāde un uzstādīšana. Darbi minētā līguma ietvaros ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam.

4.3. Pretendents nolikuma punkta 4.2. apakšpunktos noteikto atlases (kvalifikācijas) kritēriju nodrošināšanai var balstīties uz citu personu pieredzi;

4.4. Gadījumā, ja Pretendents nolikuma punkta 4.2. apakšpunktos noteikto kvalifikācijas prasību nodrošināšanai balstīsies uz citu personu  pieredzi,  personām, uz kuru pieredzi balstīsies Pretendents, ir jāatbilst tām Iepirkuma nolikuma punkta 4.2. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām,  kuru nodrošināšanai Pretendenta nominētā persona piesaistīta.

## 5. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

5.1. Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa D);

5.3. Pretendenta kvalifikācijas nodrošināšanai piesaistītās personas (ja tāda piesaistīta) apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā,  kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma  pielikumā Nr.1 doto veidni;

5.4.  Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā  (saskaņā ar nolikuma C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

5.5. Pretendenta, vai tā  piesaistītās personas, gadījumos, kad  kāda no Pretendenta darbu pieredzes (kvalifikācijas) prasībām tiek nodrošināta piesaistot  citas personas, veikto būvdarbu saraksts saskaņā ar Nolikuma  Pielikumā Nr.2 doto veidni.

5.6.  Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

6.  Piedāvājuma derīguma termiņš

6.1.Piedāvājuma derīguma termiņš ir 30  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

7.1.Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20 % no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes laikā starpmaksājumi nav paredzēti. Atlikusī  līguma cena tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma (kas līdzvērtīgs 10% no līguma summas) un attiecīga rēķina saņemšanas.

7.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc avansa maksājuma nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas (Iepirkuma līguma  2. pielikums). Avansa maksājuma garantijas summa  ir 20 % no līguma kopējās summas. Avansa maksājuma  nodrošinājumu izsniedz banka,  vai apdrošināšanas sabiedrība.

8. Piedāvājumu atvēršana

8.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 27.augustā, plkst.1200

9.Piedāvājumu noformējuma pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana

## 9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem 3.punktā norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām.

## 9.2.  Piedāvājumu atbilstības pārbaude

## Pēc Piedāvājumu noformējuma prasībām atbilstošo piedāvājumu atlases, Iepirkuma komisija veic noformējuma prasībām  atbilstošo piedāvājumu pārbaudi saskaņā  iepirkuma nolikuma  5. un  6. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no nolikuma    5. vai  6. punkta prasībām,  piedāvājums turpmākajā  iepirkuma procedūras  gaitā netiks izskatīts.

9.3.  Pretendentu atlase (kvalifikācija)

Pēc atbilstošo piedāvājumu atlases, Iepirkuma komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.2. punktu.  Iepirkuma nolikuma 4.2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām neatbilstošs Pretendenta piedāvājums turpmākajā iepirkuma procedūras gaitā netiks izskatīts.

## 9.4. Piedāvājuma vērtēšana

## Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma 9.1., 9.2  un 9.3.punktos minētajām prasībām atbilstošos  Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs  - zemākā piedāvātā līgumcena. Iepirkuma komisija patur tiesības pirms  vērtēšanas procedūras lūgt  visus nolikuma 9.1., 9.2  un 9.3.punktos minētajām prasībām atbilstošos  Pretendentus  samazināt piedāvāto līgumcenu.

9.5.  Iepirkuma komisija, pirms paziņojuma par iepirkuma līguma slēgšanu nosūtīšanas uzvarējušam Pretendentam, pārbaudīs   vai uz Pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma 4.1.1.punktā  vai 4.1.2. punktā noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

9.6.  Ja pēc 9.5.pantā noteiktā kārtībā paredzēto pārbaužu veikšanas iepirkuma komisija konstatēs,   ka uz Pretendentu ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 4.1.1. vai 4.1.2. noteiktie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija izslēgs Pretendentu no iepirkuma procedūras, kā neatbilstošu un veiks atkārtotu, Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu, Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma  punktu 9.4.

- Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

10.1. netiks saņemts neviens piedāvājums;

10.2. netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums;

- Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

11.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

11.2. Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

- Objekta  apskate un papildus  informācijas sniegšana

12.1. Ieinteresētie Pretendenti Objekta apskati veic individuāli, vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par sev pieņemamu Objekta apskates laiku.

12.2. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā trīs dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Visa Pretendentiem adresētā papildus informācija tiek publicēta AS „Olaines ūdens un siltums”  mājas lapā www.ous.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtot uzaicinājumu  ieinteresētajiem  piegādātajiem ar kuriem SIA „Zeiferti” ir sadarbības pieredze.

B. sadaļa – Darba uzdevums.

Cenu aptaujas IDN: SIA Z 2019/01

„Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku   nomaiņas  darbi”

Cenu aptauja  “Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu logu  nomaiņas  darbi” tiek  realizēta saskaņā ar iepirkuma nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem, C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas un E. sadaļu – Līguma veidne. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem un Tehniskajās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

DARBU ORGANIZĀCIJA

Darbu sagatavošanas un organizēšanas darbi veicami saskaņā ar Latvijas Vispārējo būvnoteikumu prasībām.

### 1.1. Darbu veikšanas vietu norobežošana

### Tā kā darbu izpilde paredzēta apdzīvotā dzīvojamā ēkā, iedzīvotāji iepriekš tiek brīdināti par paredzētiem darbu veidiem un to izpildes termiņiem. Tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi darbu zonas norobežošanai.

### 1.2. Būvgružu savākšanas un transportēšanas organizēšana

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

### 1.3. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā

Veicot darbus Objektā, jāņem vērā LR normatīvajos aktos noteiktās  darba aizsardzības prasības.

Darbu izmaksas un apjomi

Uzvarējušam pretendentam, pirms durvju bloku izgatavošanas darbu uzsākšanas,  būs jāveic atkārtota aiļu izmēru pārbaude, nepieciešamības gadījumā, precizējot izmērus.  Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās dotajam. Ja Pretendents patvaļīgi būs izmainījis darbu apjomus vai to  mērvienības, Iepirkuma  komisija uzskatīs, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 3. punktam.

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties), darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar Pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Darbu nodošana  un dokumentācija

Darbu nodošana tiek veikta atsevišķi  katrai daudzdzīvokļu  mājai sastādot darbu nodošanas pieņemšanas aktu, vienlaikus ar akta sastādīšanu darbu izpildītājs iesniedz pasūtītājam izpilddokumentāciju (durvju bloka kā izstrādājuma atbilstības deklarāciju).

D. sadaļa - Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# SIA „Zeiferti”

„Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines 	pagasts, Olaines novadā, LV-2127

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “ Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku   nomaiņas  darbi”, iepirkuma IDN: SIA Z 2019/01, darbus, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu, Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko shēmu un Līguma veidnes nosacījumiem, kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu:

(bez PVN 21%)

EUR______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

EUR______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(līguma summa ar PVN 21%)

EUR______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums ( līdz 20 % no Līguma summas)

Garantijas laiks – 5 gadi

Darbu izpildes termiņš (ne vairāk , kā 8 kalendārās nedēļas)

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Pretendenta, vai tā piesaistītās personas  apliecinājumi, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, uz līdz būvdarbu uzsākšanai  Pretendents, vai tā piesaistītā persona būs reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;

- Aizpildītas Tehniskās specifikācijas papīra un elektroniskā formātā (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

- Personas, uz kuras  kvalifikāciju pretendēts balstās, apliecinājums (Nolikuma pielikums Nr.1)

- Informācija par darba pieredzi (Nolikuma pielikums Nr.2);

- Papildus informācija (ja nepieciešams).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas

(Pievienotas  Microsoft Excel  formātā)

E. sadaļa – Līguma veidne

Līgums Nr._____________________

Jaunolainē

2019.gada  ___._____________

SIA „Zeiferti”, vienotais reģ.Nr.40003419183, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un  valdes locekļa V.Liepas   personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un _________________________ vienotais reģ. Nr. ___________________________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, __________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības _________________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2019.gada __ _____________ piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  „Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku   nomaiņas  darbi”, iepirkuma IDN: SIA Z 2019/01 (turpmāk tekstā Iepirkums), veikt daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu 32 durvju bloku  nomaiņu.

  - Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam līguma summu EUR ______________ (______________________________________), tai skaitā PVN 21 % EUR ____________  (______________________________________).

2.Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājam ir tiesības:

- 2.1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

- 2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 201__.gada _____. ______________.

2.2.4. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.5. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.6. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;

2.2.7. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā, pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas un montāžas darbus;

2.2.8. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto materiālu atbilstību apliecina ar materiālu  ražotāja izsniegtiem materiālu atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

- 2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;

2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

- 2.4. Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nozīmēt atbildīgās personas darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.

3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

  - Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR _____________________

  - Pasūtītājs 10 darba  dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, avansa maksājuma  nodrošinājuma  (garantijas) (Līguma pielikums Nr.1) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas, izmaksā Izpildītājam  avansu 20% apmērā no Līguma summas.

  - Noslēguma maksājuma summu Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

  - Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī.

4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas un paziņošanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju. Izpildītājam ir pienākums rēķinu apmaksāt 20 dienu laika pēc  tā saņemšanās.

- Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

- Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

- Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

- Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____(______________) lapām, tai skaitā:

-	Līguma teksts  uz ______ (___________) lapām;

- Tehniskās specifikācijas  uz ____(_________)  lapām.

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

\

Līguma Nr.______________Pielikums

Pielikums Nr.1

SIA „Zeiferti”

vienotais, reģ.nr.40003419183

„Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts

Olaines novadā , LV-2127

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

- nav novērsis defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo defektu apraksta

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR  (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# < Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

Pielikums Nr.1

Avansa maksājuma nodrošinājums  (garantija)

Pasūtītājs: SIA „Zeiferti”, vienotais reģ. nr. 40003419183, adrese: „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127.

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas vai apdrošināšanas  sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <14> dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/ apdrošināšanas sabiedrība.

Pēc Pasūtītāja apliecinātu starpmaksājuma dokumentu kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

Nolikuma pielikums Nr.2

Personas, uz kuras kvalifikāciju

pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- PERSONAS, UZ KURAS kvalifikāciju PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku   nomaiņas  darbi”, Iepirkuma IDN: SIA Z 2019/01.

Ar šo < Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>);

2. apliecina, ka ir informēts ka pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā plāno balstīties uz <Personas, uz kuras kvalifikāciju Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds> kvalifikāciju <norādīt tieši kādas kvalifikācijas prasību izpilde tiek i nodrošina saskaņā ar nolikuma punktu 4.2.)

3. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts > un

nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram,  speciālistu) apraksts>.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

Nolikuma pielikums Nr.2:

Veikto būvdarbu saraksta veidnes paraugs

VEIKTO DABU  SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums, norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 4.2. apakšpunktā prasīto pieredzi

Datums <20> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.