Līgums Nr. 21/49/2-18

par jumtu seguma atjaunošanu

Olainē,                                                                       Datums ir elektroniskās parakstīšanas datums

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura un valdes locekļa Viestura Liepas personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

SIA “MP Agency”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103669784, tās valdes locekļa Māra Priedes personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses (abi kopā – Puses),

pamatojoties uz iepirkuma “Jumta segumu atjaunošana”, ID Nr. AS OŪS 2021/08 rezultātiem un pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 3. un 5.daļā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot attiecīgās nozares normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja uzdevumu un Izpildītāja iepirkumam iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 3. un 5.daļā, veic jumta seguma atjaunošanas darbus Parka ielā 1 un Stacijas ielā 36, Olainē (turpmāk – Būvdarbi).

  - Būvdarbi Līguma izpratnē ietver visus un jebkādus pastāvīgos, sagatavošanas un pagaidu darbus, materiālu piegādi, nepieciešamās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, instrumentu, aizsarglīdzekļu nodrošināšanu, resursu (elektroenerģijas u.tml.) nodrošināšanu, transportu, pārbaudes un darbu nodošanu, visas nepieciešamās un/vai Pasūtītāja saprātīgi pieprasītās dokumentācijas noformēšanu, saņemšanu un iesniegšanu Pasūtītājam,  darbu izpildes vietas sakārtošanu, atkritumu izvešanu un utilizāciju, kā arī jebkādus citus darbus, kas, ja arī nav tieši minēti Līgumā, saprātīgi no tā izriet un ir nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un mērķa sasniegšanai.

  - Darbu izpildes vieta (turpmāk – Objekts): saskaņā ar Līguma 1. un 2.pielikumu.

  - Izpildītājs Būvdarbus veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi pildot Līgumā paredzētās saistības.

  - Izpildītājs Būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem.

Līguma summa un samaksas kārtība

  - 2.1. 	Līgums tiek slēgts par kopējo summu 14 323.11 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 11 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi.

  - 2.2.	Līguma 2.1.punktā norādīta summa ietver izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu Līguma 1. un 2.pielikumā norādītajā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas u.c. izmaksas.

  - 2.3.	Ja Izpildītājam Līguma izpildes veikšanai ir nepieciešams saņemt daļēju priekšapmaksu (avansu), Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša Izpildītāja rēķina un Līguma 3.3.punktā atbilstošas Avansa garantijas saņemšanas, izmaksā Izpildītājam avansu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti)  no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas un ir Avansa garantijas nodrošinātās summas apmērā.

  - 2.4.	Līguma summa Izpildītājam tiek maksāta pa daļām, ievērojot Līguma 2.5.punktā noteikto nosacījumu. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc pieņemšanas – nodošanas akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem darbiem (turpmāk - Akts), abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - 2.5.	Ja Izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu, no katras Aktā apstiprinātās summas tiek dzēsta avansa summas proporcionālā daļa (samaksātā avansa summa attiecībā pret sākotnējo Līguma summu). Izpildītāja pienākums ir Aktā un rēķinā atspoguļot avansa maksājuma dzēšanu.

  - 2.6.	Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: info@ous.lv.

  - 2.7.	Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi veiktu Līguma izpildi un saskaņā ar Līgumā noteikto apjomu. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmē, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Piegādātājam jārēķinās iestājoties Līguma izpildei.

  - 2.8.	Līguma summa netiks paaugstināta gadījumā, ja Izpildītājs būs konstatējis tādus apstākļus Objektā, kas viņam objektīvi bija jākonstatē pirms piedāvājuma iesniegšanas. Uz šāda pamata radušās papildus izmaksas sedz Izpildītājs.

  - 2.9.	Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

  - 2.10.	Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.

3. Apdrošināšana un saistību garantijas

  - 3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam iesniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas izsniegta atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktajām prasībām un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus.

  - 3.2.	Izpildītājs ne vēlā kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas iesniedz par labu Pasūtītajam noformētu neatsaucamu Līguma saistību izpildes garantiju, kuru izdevusi apdrošināšanas  akciju sabiedrība vai banka. Garantijas summa ir 3 % (trīs procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas. Garantijai jābūt spēkā visu Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laiku un papildu 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc darbu pieņemšanas no Izpildītāja. Ja Līguma izpildes termiņš pārsniedz garantijā norādīto termiņu, Izpildītājs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu garantijas termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma, par garantijas termiņu, izpildi  un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina garantijas termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā garantijas termiņa beigām. Pēc Izpildītāja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Izpildītājam Līgumā noteikto bankas garantiju/apdrošinātāja galvojumu, kuram ir beidzies spēkā esamības termiņš.

  - 3.3. 	Ja Izpildītājs saskaņā, ar Līguma 2.3.punkta noteikumiem, vēlas saņemt avansa maksājumu, Izpildītājs iesniedz par labu Pasūtītajam noformētu neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma avansa atmaksas nodrošinājumu, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai banka (tekstā – Avansa garantija). Ar Avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

4. Līguma darbības laiks un spēkā esamība

  - 4.1.	Līguma noteikumi stājas spēkā ar Līguma noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - 4.2.	Līguma noteikumi un saistības attiecībā uz garantijas noteikumiem ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Objekta pieņemšanas Akta parakstīšanas dienas.

  - 4.3.	Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties un nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz otras Puses juridisko adresi.

  - 4.4.	Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot otru Pusi, ja:

    - 4.4.1.	Izpildītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

    - 4.4.2.Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - 4.4.3.	Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tajā skaitā nav sasniedzams juridiskajā adresē;

    - 4.4.4.	ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - 4.4.5.	iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu šajā Līgumā noteikto saistību izpildi kādai no Pusēm;

    - 4.4.6.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinu (-us), ja viņš konstatē, ka Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības veic neatbilstoši piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem.

  - 4.5.	Par vienpusēju atkāpšanos saskaņā ar Līguma 4.5.punktu, Puse paziņo otrai Pusei, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgums uzskatāms par izbeigtu otrajā darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

5. Darbu izpildes termiņš, izpildes un pieņemšanas kārtība

  - 5.1.	Izpildītājs Līgumā noteiktos Būvdarbus veic 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - 5.2.	Iestājoties neparedzamiem apstākļiem, Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits Līguma izpildes  termiņš. Šajā gadījumā Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc dienas, kad Izpildītājam kļuvuši zināmi šādi apstākļi, informē Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas tos kavē. Pasūtītājs, izvērtējot Līguma izpildes kavēšanas iemeslus no Izpildītāja puses, ir tiesīgs atteikt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav varējis pierādīt, ka kavējošie apstākļi tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi.

  - 5.3.	Ja meteoroloģisko apstākļu dēļ Izpildītājs nevar veikt Līgumā noteiktos Būvdarbus un tāpēc tiek pagarināts Līguma 5.1.punktā noteiktais Būvdarbu  izpildes termiņš (Būvdarbi tiek apturēti uz laiku, līdz meteoroloģiskie apstākļi pieļauj Būvdarbu turpināšanu), Izpildītājam, līdz  Būvdarbu atsākšanai, jānodrošina Objekta saglabāšana tādā stāvoklī, kas neapdraud Objekta turpmāko ekspluatāciju.

  - 5.4.	Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti vienīgi atbilstoši sertificēti speciālisti.

  - 5.5.	Izpildītājs nodrošina, ka Būvdarbu vadītāja pienākumus darbu izpildē veic vienīgi Izpildītāja piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs.

  - 5.6.	Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Būvdarbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, norādot pamatojumu. Izpildītājs speciālista nomaiņu veic 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.

  - 5.7.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot ar Izpildītāju, veic izpildīto Būvdarbu iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek sagatavots Akts, ko abpusēji paraksta, pēc tam, kad tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

  - 5.8.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas:

    - 5.8.1.	apstiprina Aktu un 1 (vienu) eksemplāru iesniedz Izpildītājam vai

    - 5.8.2.	neparaksta Aktu un rakstiski iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot iemeslus, kādēļ Pasūtītājs atsakās pieņemt Būvdarbus.

  - 5.9.	Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

  - 5.10.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Būvdarbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgs eksperts (eksperti) sagatavo ekspertu novērtējumu par Būvdarbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm. Ekspertīzes izmaksas sedz vainīgā Puse.

  - 5.11.	Līguma izpilde tiek pieņemta, Pusēm vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem parakstot Aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - 5.12.	Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam.

6. Izpildītāja un Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - 6.1.	Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - 6.1.1.	Līguma izpildi veikt ar saviem resursiem, kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši;

    - 6.1.2.	Līguma izpildē ievēro Pasūtītāja norādījumus un atbild par spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecās uz Būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu;

    - 6.1.3.	pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt pilnu informāciju par Būvdarbu izpildes gaitu un, nepieciešamības gadījumā, sniegt visu nepieciešamo informāciju, kas ir Izpildītāja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi;

    - 6.1.4.	nodrošina visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu;

    - 6.1.5.	pirms Būvdarbu uzsākšanas, norīkot sertificētu būvdarbu vadītāju (..).

    - 6.1.6.	nodrošināt sertificētā būvdarbu vadītāja klātbūtni Objektā vismaz ar Pasūtītāja kontaktpersonu saskaņotajā laikā;

    - 6.1.7.	pirms Būvdarbu uzsākšanas, norīkot atbildīgo personu par darba drošības un aizsardzības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā -  (..);

    - 6.1.8.	Būvdarbu veikšanas laikā un pēc visu darbu pabeigšanas, nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, Būvdarbu procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

    - 6.1.9.	Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus un ar Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus;

    - 6.1.10.	pēc Būvdarbu pabeigšanas par saviem līdzekļiem veikt Objekta apkārtnes sakārtošanu līdzvērtīgā vai labākā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas.

  - 6.2.	Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - 6.2.1.	pieņemt kvalitatīvi izpildītus, Līguma un normatīvo aktu prasībām atbilstošus  Būvdarbus;

    - 6.2.2.	veikt Līgumā noteiktajā kārtībā paredzētos maksājumus;

    - 6.2.3.	Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā izskatīt Izpildītāja iesniegtos ziņojumus un cita veida dokumentus un sniegt atbildes;

    - 6.2.4.	pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes;

    - 6.2.5.	apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma noteikumus. Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Būvdarbus, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesības uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu;

    - 6.2.6.	pieprasīt darbu vadītāja, atbildīgā par darba drošības un aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus vai neatrodas Objektā.

7. Garantijas termiņš

  - 7.1.	Būvdarbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - 7.2.	Ja Pasūtītājs Būvdarbu garantijas laikā konstatē defektus, Pasūtītāja pārstāvis, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi, sastāda defektu aktu par konstatētajām neatbilstībām. Šādā gadījumā Izpildītājs bez maksas 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no  akta sastādīšanas dienas vai citā Pusēm saskaņotā laikā, novērš konstatētos defektus.

  - 7.3.	Ja Izpildītājs defektu aktu par konstatētajiem defektiem Būvdarbu garantijas laikā neparaksta, tad defektu aktu paraksta Pasūtītājs vienpusēji. Pasūtītājs defektu aktu nosūta uz elektroniskā pasta adresi: maris@mpagency.lv kā elektronisku dokumentu. Šajā gadījumā Izpildītājs bez maksas novērš defekta aktā konstatētos trūkumus 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no defektu akta nosūtīšanas dienas, ja Puses nav saskaņojušas citu defektu novēršanas termiņu.

  - 7.4.	Ja Izpildītājs Līguma 7.2. un 7.3. punktā norādītajos gadījumos nenovērš konstatētos trūkumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs, trūkumu novēršanai, ir tiesīgs piemērot Garantijas laika nodrošinājumu.

  - 7.5.	Tiesības pieprasīt trūkumu, defektu novēršanu saskaņā ar Līguma 7.1.punktā paredzēto garantiju, izbeidzas ar 7.1.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu. Attiecībā uz trūkumiem, par kuriem Pasūtītājs ir informējis Izpildītājs pirms garantijas termiņa notecēšanas, bet kuri nav tikuši novērsti pirms šāda termiņa iestāšanās, garantija darbosies līdz brīdim, kamēr attiecīgie trūkumi tiks novērsti.

8. Pušu atbildība

  - 8.1.	Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītajā vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

  - 8.2.	Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuru Līguma izpildes neatbilstību tā noteikumiem.

  - 8.3.	Ja Izpildītājs neveic Līguma izpildi Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā un Puses nav vienojušās par citu izpildes termiņu (Līguma 5.2.punkts), Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Izpildītājam,  līgumsods piemērošanas gadījumā, tas Pasūtītājam jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no Līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

  - 8.4.	Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) par katru Līguma 6.1.6.punktā noteikto saistību neizpildes faktu.

  - 8.5.	Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu no noteiktā termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas. Pasūtītājam līgumsods Piegādātājam jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.

  - 8.6.	Ja Līguma darbība tiek izbeigta kādā no Līguma 4.5.punktā noteiktajiem gadījumiem no Izpildītāja puses, Izpildītājs maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no 2.1.punktā norādītās līgumcenas bez PVN.

  - 8.7.	Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

  - 8.8.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, izņemot gadījumu, ja iestājas Līguma 8.5.punkta nosacījumi.

9. Apakšuzņēmēja piesaiste un nomaiņa

  - 9.1.	Iesaistītos apakšuzņēmējus/piesaistīto speciālists, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju noteiktajām prasībām, Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt, iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam un saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot sekojošus nosacījumus (šādos gadījumos nav jāveic grozījumi Līgumā):

    - 9.1.1.	piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst tām iepirkuma dokumentos noteiktām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmēju;

    - 9.1.2.	tiek nomainīts Līguma izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju noteiktajām prasībām un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - 9.1.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - 9.1.4.	Līgumā iesaistītos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt, kā arī piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam un saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem (šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā).

  - 9.2.	Nomainot Līgumā minētos apakšuzņēmējus vai piesaistot jaunus apakšuzņēmējus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādu informāciju:

    - 9.2.1.	finanšu piedāvājumā paredzēto darbu daļu, kas tiks nodota piesaistītajam apakšuzņēmējam;

    - 9.2.2.	piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu daļas procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā paredzēto darbu apjomu;

    - 9.2.3.	piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo Līguma izpildes vērtību (bez PVN), piemērojot finanšu piedāvājumā noteiktās cenas;

  - 9.3.	Lai pārbaudītu, vai Līguma izpildē piesaistītais personāls vai apakšuzņēmēji atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām, Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, iesniedz izvērtēšanai nepieciešamo un Pasūtītāja pieprasīto papildu informāciju.

  - 9.4.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai piesaistītā speciālista nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Nepārvarama vara

  - 10.1.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

  - 10.2.	Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Izpildītāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - 10.3.	Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - 10.4.	Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.

  - 10.5.	Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

  - 10.6.	Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 10.3.punktam.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

  - 11.1.	Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstiski un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - 11.2.	Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Citi noteikumi

  - 12.1.	Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - 12.2.	Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Izpildītāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

  - 12.3.	Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.

  - 12.4.	Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto, kā arī attiecībā uz Līguma darbības termiņu un Līguma summu.

  - 12.5.	Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 12.7.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

  - 12.6.	Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - 12.7.	Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

  - 12.7.1.	no Pasūtītāja puses: (..);

  - 12.7.2.	no Izpildītāja puses: (..)

  - 12.8.	Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts elektroniski, līguma teksts uz 8 (astoņām) lapām, ar atsevišķiem pielikumiem. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – Izpildītāja.

  - 12.9.	Uz parakstīšanas brīdi Līgumam pievienoti divi pielikumi:

  - 12.9.1.	1.pielikums -Izpildītāja piedāvājums (tāme) iepirkums priekšmeta 3.daļā - atsevišķā failā;

  - 12.9.2.	2.pielikums -Izpildītāja piedāvājums (tāme) iepirkums priekšmeta 5.daļā – atsevišķā failā.

13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" Vienotais reģ.Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 Konts Nr.: LV15PARX0015699680001 Banka: AS “Citadele banka” ____________________ M. Mazurs ____________________ V. Liepa | Izpildītājs: SIA “MP Agency” Vienotais reģ. Nr. 40103669784 “Krūmiņi” Krivina Andzeļu pag., Dagdas nov. LV-5696 Konta Nr. LV31PARX0019266050001 Banka: A/S Citadele Banka __________________ M.Priede |
| --- | --- |

Līguma Nr. 21/49/2-18

1.pielikums

SIA “MP Agency” piedāvājums iepirkumam

“Jumta segumu atjaunošana”, ID Nr. AS OŪS 2021/08

iepirkuma priekšmeta 3.daļā – Parka iela 1

(atsevišķā Ms Exsel failā)

Līguma Nr. 21/49/2-18

2.pielikums

SIA “MP Agency” piedāvājums iepirkumam

“Jumta segumu atjaunošana”, ID Nr. AS OŪS 2021/08

iepirkuma priekšmeta 5.daļā – Stacijas iela 36

(atsevišķā Ms Exsel failā)