CENU APTAUJA Nr. AS OŪS 2025/18_SPS/CA

DEGRADĒTO BŪVJU DEMONTĀŽAS DARBI

NOTEIKUMI

# 1.Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | AS „Olaines ūdens un siltums” (turpmāk- Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese: | Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija |
| Reģistrācijas numurs: | 50003182001 |
| Tālruņa numurs: | +371 67963102 |

  - Kontaktpersona

Kontaktpersona: Solvita Sondore-Rožeka

Tālruņa numurs: +371 67146720

E-pasta adrese: iepirkumi@ous.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Cenu aptauju.

  - Cenu aptaujas mērķis — izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu un noslēgt līgumu par divu būvju demontāžu Olaines novadā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Katrs Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

- Kvalifikācijas un atlases prasības

  - Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu dienā, kad tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Pretendentam nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par likvidāciju vai Pretendents tiek likvidēts.

  - Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2025.gada 7.novembrim plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@ous.lv. Piedāvājuma sagatavošana un pielikumu aizpildīšana jāveic ievērojot Noteikumu 6.punktu.

- Cenu aptaujas priekšmets:

Dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Olaines novada būvvaldē, divu būvju demontāža, būvgružu savākšana, utilizācija un teritoriju sakopšana saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) norādītajiem darbiem un to apjomiem.

- Pakalpojuma izpildes noteikumi:

Veikt divu atsevišķu un dažādās Olaines novada daļās esošo degradētu būvju demontāža darbus, tai skaitā demontāžas dabu laikā radīto būvgružu un cita veida atkritumu izvešanu un nodošanu pārstrādi vai utilizācijai. Veicamie darbi un to apjomi norādīti cenu aptaujas nolikuma Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Piedāvājuma saturs un tā aizpildīšanas kārtība:

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - pieteikums (1.pielikums);

    - finanšu piedāvājums (3.pielikums Excel datne);

  - Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai viņa pilnvarotā persona (attiecīgi pievienojot pilnvaru) ar drošu elektronisko parakstu. Ja Pretendentam nav iespējas piedāvājumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, to iesūta parakstīta un skenēta dokumenta veidā.

  - Aizpildot pieteikumu (Noteikumu 1.pielikums) Pretendents norāda visu nepieciešamo informāciju.

  - Finanšu piedāvājuma (Noteikumu 3.pielikums)  sagatavošanā Pretendents ievēro:

    - aizpilda Noteikumu 3.pielikumā pievienoto Tāmi (Excel datne) atbilstoši formai;

    - Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki finanšu piedāvājuma varianti.

    - Finanšu piedāvājumā tiek norādīta cena EUR, neieskaitot PVN, ar 2 (diviem) cipariem aiz komata. Piedāvājuma cenā tiek iekļauti visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi – dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvvaldē, transporta un darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli) u.c. saistītās izmaksas.

- Piedāvājuma vērtēšana:

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

  - Ja Pretendents iesniegs piedāvājumu, kas neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām vai Noteikumiem, tas tiek atzīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

  - Pretendenta atbilstību cenu aptaujas noteikumu 2.punkta prasībām komisija pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs.

  - Noteikumiem atbilstoši piedāvājumi tiks savstarpēji salīdzināti un izvēlēts piedāvājums atbilstoši 7.1.punkta prasībām.

- Līguma slēgšanas kārtība:

  - Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks noslēgts līgums, kura projekts pievienots Noteikumu 4.pielikumā.

  - Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar līguma nosacījumiem.

  - Piedāvājuma iesniegšana uzskatāma par piekrišanu līguma projekta noteikumiem.

Pielikumi:

1.pielikums - Pieteikums

2.pielikums – Tehniskā specifikācija

3.pielikums - Finanšu piedāvājums

4.pielikums - Līguma projekts.

1.pielikums

PIETEIKUMS Cenu aptaujā

“Degradēto būvju demontāžas darbi”, AS OŪS 2025/18_SPS/CA

Informācija par Pretendentu:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība – Aizpilda, ja attiecināms

| Piegādātāju apvienības dalībnieks, reģistrācijas numurs | Vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Līgumā paredzēto veicamo darbu/pakalpojumu apjoms, raksturojums, EUR |
| --- | --- | --- |

  - Ja Pretendenta apakšuzņēmēji – Aizpilda, ja attiecināms

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, kontaktpersona | Līguma paredzēto darbu/pakalpojuma apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Nododamo resursu apraksts un apjoms EUR |
| --- | --- | --- |

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas spējām – Aizpilda, ja attiecināms

| Personas, uz kuras spējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru Pretendents atsaucas | Līgumā paredzēto darbu/pakalpojuma apraksts un apjoms EUR, kurus nodod kvalifikācijas prasību izpildei |
| --- | --- | --- |

- Esam izskatījuši visus cenu aptaujas dokumentus, tajā skaitā Noteikumus ar pielikumiem, tehniskās specifikācijas un Līguma projektu. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājāmies, ka tie nesatur kļūdas un citus defektus. Mēs pieņemam visas cenu aptaujas dokumentos noteiktās prasības un piedāvājam izstrādāt dokumentāciju būvju demontāžai un veikt divu būvju demontāžas darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par šādu cenu:

EUR bez PVN _______________________ (summa vārdiem)

- Mēs apņemamies slēgt Līgumu atbilstoši Noteikumos ietvertajam Līguma projektam.

Līguma slēgšanas gadījumā Līguma izpildes kontaktpersona tiek noteikta:

| Kontaktpersona: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Mēs apliecinām, ka:

  - Piedāvājuma cenā ir ietverti visi izdevumi, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi;

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir _____________ dienas;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts cenu aptaujā;

  - visi pievienotie dokumenti veido piedāvājumu;

  - Piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;

  - Piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem;

  - visa Piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

  - piedāvājums pilnībā atbilst Pasūtītāja Tehniskajām prasībām;

  - nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties cenu aptaujā un pildīt Noteikumos un Tehniskajās prasībās norādītās prasības.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par cenu aptaujā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] _______________________________

[datums:] ________________________________________________

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Objektu apraksts, veicamie darbi un to apjoms:

Objekts Nr.1

- Degradēta viena stāva  silikāta ķieģeļu ēka, kadastra apzīmējumu 80800010495001,  Stūnīšu ciema  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  teritorijā. Objekta adrese: Gaismas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127.

- Ēka ir kadastra objekts, līdz ar to Pretendentam būs jāveic ēkas demontāžas tehniskās dokumentācijas izstrāde un darbu izpildes fiksēšana BIS.

- Demontējamā ēka atrodas norobežotā un apsargājamā teritorijā, līdz ar to, plānojot darbu izmaksas, nav nepieciešams plānot speciālus pasākumus ēkas norobežošanai no trešajām darbu procesā neiesaistītām personām. Objekts ilgstoši netiek ekspluatēts un ir atslēgts no ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem.

- Demontējamais objekts ir vienstāva silikātu ķieģeļu ēka ar kopējo būvtilpumu  640 m3.

- Ēkas jumts samontēts no ribotiem dzelzsbetona  paneļiem,  hidroizolācija veidota no bituma ruļļu materiāla. Ēkai ir flīzētas betona grīdas. Ēkas iekštelpas ir piegružotas ar dažāda veida nešķirotiem sadzīves atkritumiem un Pretendentam darbu izpildes laikā jāveic to savākšana, izvešana un nodošana utilizācijai. Ēkai ir lentveida pamati ( daļēji samontēti no pamatu blokiem).

- Paredzēts, ka pēc ēkas virszemes daļas demontāžas nepieciešams veikt tās pazemes daļas demontāžu 0,5 m dziļumā.

- Pēc būvgružu izvešanas Pretendents veic būvbedres aizbēršanu ar pieberamo grunti (0,4 m)  veicot tās blietēšanu pa slāņiem,  un  melnzemi 0,1 m biezā kārtā.

- Pēc aizbēršanas jāveic zāliena sēšana un darba zonas sakopšana.

- Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši pēc Līguma noslēgšanas.

Objekts Nr.2

- Degradētas vienstāva ķieģeļu ēkas (kanalizācijas sūkņu stacija) ar dzelzsbetona pazemes rezervuāru H 6 m. Objekts atrodas Jaunolaines ciema centrālajā daļā. Adrese Pūres iela, Jaunolaines, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127.

- Ēka nav kadastra objekts, līdz ar to Pretendentam pirms darbu uzsākšanas būs jāsaņem rakšanas darbu atļauja.

- Ēka atrodas brīvi pieejamā teritorijā, līdz ar to uz darbu izpildes laiku jāplāno darba zonas norobežošana no darbu procesā neiesaistītām personām. Objekts ilgstoši netiek ekspluatēts un ir atslēgts no strādājošajiem kanalizācijas un elektroapgādes tīkliem.

- Demontējamais objekts virszemes stāva ar būvtilpumu 70 m3.

- Ēkas jumts izveidots no monolīta dzelzsbetona. Jumta hidroizolācija veidota no bituma ruļļu materiāla. Ēkas pazemes daļa ir daļēji applūdusi ar kanalizācijas ūdeņiem un gruntsūdeņiem, līdz ar to pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt ūdeņu pārsūknēšanu uz blakus esošo kanalizācijas sūkņu staciju (pārsūknētā ūdens pieņemšanu nodrošina Pasūtītājs). Pēc atsūknēšanas darbiem jāpārliecinās vai sūkņu stacijai ienākošie un izejošie tīkli ir aiztamponēti, nepieciešamības gadījumā jāveic to tamponēšana.

- Paredzēts, ka pēc ēkas virszemes daļas demontāžas nepieciešams veikt tās pazemes daļas demontāžu 1,5 m dziļumā.

- Pēc būvgružu izvešanas Pretendentam jāveic būvbedres aizbēršana ar pieberamo grunti (6,5m),  veicot tās blietēšanu pa slāņiem  un  melnzemi 0,1 m biezā kārtā.

- Pēc aizbēršanas jāveic zāliena sēšana un darba zonas sakopšana.

- Darbu izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis pēc Līguma noslēgšanas.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Degradēto būvju demontāžas darbi”, AS OŪS 2025/18_SPS/CA

Pretendents iesniedz aizpildītas Excel tabulas, kas pievienotas 3.pielikumā.

4.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Par degradēto būvju demontāžas darbiem

Olainē, 										datums laika zīmogā

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.50003182001, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura un valdes locekļa Viestura Liepas personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata (turpmāk — Pasūtītājs) no vienas puses,

un

__________ vienotais reģistrācijas Nr. ______, tās ______ personā, kura/š rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk — Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā — Puses,

pamatojoties uz cenu aptaujas “Degradēto būvju demontāžas darbi”, ID Nr. AS OŪS 2025/18_SPS/CA rezultātiem un iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk — Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas, ar savu aprīkojumu un darba spēku veikt divu būvju (turpmāk – Objekts) demontāžai nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, būvju demontāžu, tās rezultātā radušos atkritumu savākšanu un nodošanu utilizācijai (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja piedāvājumam cenu aptaujā un Līguma noteikumiem.

  - Demontāžai pakļautie Objekti, to adreses:

    - Objekts Nr.1 - Gaismas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127.

    - Objekts Nr. 2 - Pūres iela, Jaunolaines , Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par Pakalpojumu ir _______ EUR (_____ euro un __ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi.

  - Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar transporta un darba spēka izmaksām, pieskaitāmie izdevumi, nodokļus (izņemot PVN) u.c. izmaksas.

  - Apmaksa par Pakalpojumu tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc Pakalpojuma izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, Izpildītāja rēķina saņemšanas un pārējo ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto dokumentu iesniegšanas brīža.

  - Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus, kuri papildus radušies Līguma izpildes laikā un nav tieša veidā saistīti ar Līguma izpildi.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus sagatavo elektroniskā formā, nosūta uz e-pasta adresi: info@ous.lv  un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga.

  - Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

  - Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.

- Pakalpojuma veikšanas kārtība

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniedz Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas izsniegta atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktajām prasībām un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus.

  - Pirms pakalpojuma uzsākšanas Izpildītājs saskaņo Pakalpojuma sniegšanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Izpildītājs Pakalpojumu izpilda:

    - Objektam Nr.1  - 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

    - Objektam Nr.2 – 1 (viena) mēneša laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, rodas termiņa kavējums, Izpildītājs informē par kavējumu un tā iemesliem. Puses var vienoties par termiņa pagarinājumu.

  - Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvi, uzņemoties pilnu atbildību par attiecīgās jomas regulējošo normatīvo aktu ievērošanu Pakalpojuma izpildes laikā.

  - Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalificēts personāls.

  - Izpildītājs, ja Pakalpojuma sniegšanas laikā tā neuzmanības vai vainas dēļ radusies nepieciešamība, nodrošina ielas/ceļa/teritorijas sakopšanu.

  - Pakalpojums tiek pieņemts, abām Pusēm parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktam pievieno Pakalpojumam saistošo dokumentāciju.

  - Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz visus nepieciešamos dokumentus par būvgružu un atkritumu nodošanu pārstrādei vai utilizācijai.

- Līguma darbības laiks un spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot otru Pusi, ja:

    - Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi ilgāk kā 14 kalendāra dienas;

    - Izpildītājs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu un nenovērš minētos pārkāpumus 5 (piecu) kalendāra dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas, tajā skaitā, ja spēku zaudē citi dokumenti, kas nepieciešami Līguma izpildē;

    - ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līgumā noteikto saistību izpildi kādai no Pusēm.

  - Par vienpusēju atkāpšanos saskaņā ar Līguma 4.2.punktu, Puse paziņo otrai Pusei, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgums uzskatāms par izbeigtu otrajā darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

- Pušu atbildība

  - Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāri pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

  - Ja Izpildītājs neveic Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā  par katru dienu bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas katrā līgumsoda piemērošanas gadījumā.

  - Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

  - Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 6.3.punktam.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstiski un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Citi noteikumi

  - Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Izpildītāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

  - Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 8.7.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

  - Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

    - no Pasūtītāja puses: __________________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summu un/vai Līgumā noteiktos termiņus;

    - no Izpildītāja puses: _________________

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts elektroniski, uz __ (_________) lapām.

  - Līgumam pievienoti pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa — Piedāvājums Iepirkumā un tehniskā specifikācija.

  - Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |